CONTRACT DE LUCRĂRI

nr. 48869 din data de 21.06.2022

1. Părţile contractante

În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţii publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între:

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în B-dul Revoluţiei nr. 75, telefon 0257/281850, fax 0257/284744, cod fiscal 3519925, cont ___________________________________________________, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Calin Bibart – Primar.

în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, şi

SC HANTIG ELECTRICSERVICE SRL, cu sediul in Jud Timis, Loc Sannicolau Mare str. Iancu Jianu, nr. 5, inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/728/2009, CUI RO 25355823, cont RO12TREZ6275069XXX000886 deschis la Trezoreria Sannicolau Mare, reprezentata prin Dl. Hantig Adrian in calitate de administrator,

în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale;

      - achizitor si executant - părtile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzatoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră -  potrivit art. 1351 NCC, dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face mai oneroasă executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - orice referire la zi/ zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit;

      - an - 365 zile;

      - servicii de proiectare – Elaborarea Proiectului Tehnic de execuție (P.T.E.), Proiectului de Autorizare a executării lucrărilor de construire (P.A.C.), Proiectului de Organizare a execuției lucrărilor (P.O.E) și întocmirea documentațiilor tehnice necesare obținerii avizelor / acordurilor /autorizațiilor pentru obținerea Autorizației de Construire.

      - documentație tehnică – proiectul tehnic, detalii de execuție, documentația pentru autorizarea lucrărilor și documentația pentru obținerea avizelor solicitate;

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul principal al contractului

4.1 – Proiectantul/Executantul se obligă să efectueze Servicii de elaborare proiect tehnic de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrari pentru „Amenajare toalete publice în Municipiul Arad 4 locații” în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu respectarea cerinţelor caietului de sarcini, ale SF-ului întocmit de Birou Individual de Arhitectura Moldovan Mihai, ale Certificatului de urbanism şi ale celorlalte documente ale contractului.

4.2 Pentru îndeplinirea contractului de Servicii de proiectare şi execuție de lucrări aferente obiectivului de investiție “ Amenajare toalete publice în Municipiul Arad 4 locații”, Achizitorul se obligă să plătească proiectantului/executantului conform clauzei 5.

5. Preţul contractului

5.1 - Achizitorul se obligă să plătească suma de 1.339.480,12 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 254.501,22 lei, din care:

- 101.758,41 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 19.334,10 lei, reprezentând valoarea serviciilor de proiectare - Elaborarea Proiectului Tehnic de execuție (P.T.E.), Proiectului de Autorizare a executării lucrărilor de construire (P.A.C.), Proiectului de Organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.), precum și întocmirea documentațiilor tehnice necesare obținerii avizelor / acordurilor /autorizațiilor pentru obținerea Autorizației de Construire;

- 5.400 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 1.026 lei, reprezentând valoarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului

- 1.232.321,71 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 234.141,12 lei, reprezentând valoarea  lucrărilor, inclusiv organizare de șantier.

Valoarea totală a contractului este de 1.593.981,34 lei cu TVA.

6. Durata contractului

  - - Termenul de prestare pentru realizarea serviciului de proiectare este de 3 luni (90 zile) de la emiterea ordinului de începere a serviciului; Executantul va preda în cel mult 60 de zile calendaristice documentaţia necesară obţinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism (2 exemplare per aviz, pe suport hârtie/ electronic, conform cerinței avizatorilor) si doc. pentru ATR.

  - -	Termenul de prestare pentru realizarea asistenței tehnice din partea proiectantului este pe toată perioada de execuție a lucrărilor;

  - -	Durata de execuţie a lucrărilor este de 3 luni (90 zile) de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor

  - În cazul în care lucrările se suprapun peste sezonul de iarnă și dacă temperaturile negative si/sau conditiile atmosferice (ploi) nu permit execuția anumitor categorii de lucrări, conform Normativului C16/84 privind realizarea lucrărilor pe timp friguros, acestea se sistează. Notificarea privind sistarea se face de către achizitor și se va evidenția clar perioada de sistare a lucrărilor. Reluarea execuției lucrărilor se face de asemenea prin noficare din partea achizitorului. Execuția lucrărilor se va încadra în durata stabilită conform clauzei 6.3 și fără încălcarea clauzei 13.1, termenul de finalizare decalându-se cu perioada de sistare.

7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului si ordinea de interpretare a acestora, în cazul în care apar prevederi contradictorii, sunt:

- Caietul de sarcini nr. 19230/11.03.2022

- SF-ului întocmit de Birou Individual de Arhitectura Moldovan Mihai

- Propunerea tehnică depusă online;

- Propunerea financiară depusă online;

- Contract de subcontractare – nr. 1A/19.04.2022

- Angajament ferm de sustinere – nu este cazul.

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic

descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părti, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepartarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, partea în sarcina căreia vor fi trecute.

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens și organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale prestatorului/executantului

9.1 – (1) Proiectantul are obligaţia de a realiza documentația tehnică (proiect tehnic, detalii de execuție, documentație de autorizare a lucrărilor, organizare de șantier și documentație pentru obținere avize) conform Studiului de fezabilitate care completează caietul de sarcini, împreună cu Certificatul de Urbanism și ale HG 907/2016, cu asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor și cu respectarea reglementărilor tehnice. Potrivit prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii , cu modificările și completările ulterioare, art. 24. ”Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat”.

(2)  Proiectantul va finaliza documentația tehnică conform duratei menționată la pct. 6.1 din contract.

(3) Proiectantul are obligaţia de a respecta legislația în vigoare privind realizarea documentației tehnice solicitate. Depunerea documentației și obținerea Acordului de la ISC este în sarcina proiectantului.

(4) Proiectantul va avea obligația urmăririi pe șantier a lucrărilor proiectate, iar la cererea achizitorului va stabili modul de tratare a deficiențelor și neconcordanțelor apărute în execuție pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzător, precum și recepția lucrărilor executate în conformitate cu obligațiile ce decurg din Legea nr. 10/1995.

(5) Contractantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract, respectiv întocmirea Proiectului tehnic și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe toată perioada derulării execuției lucrărilor până la terminarea/receptia acestora.

(6) Proiectantul cedează exclusiv achizitorului drepturile patrimoniale asupra documentaţiei tehnice care face obiectul prezentului contract.

(7) Drepturile patrimoniale care se cedează exclusiv sunt cele prevăzute la art. 13 din Legea nr. 8/1996 completată şi modificată. Remuneraţia aferentă drepturilor patrimoniale cesionate este inclusă în preţul contractului, achizitorul neavând de suportat alte costuri/cheltuieli suplimentare.

(8) Întreaga documentaţie tehnică va rămâne și va deveni proprietatea achizitorului, fără costuri suplimentare.

(9) Asigurarea de asistență tehnică de specialitate acordată Achizitorului pe parcursul execuției lucrărilor de construcții se va presta în baza proiectului tehnic întocmit.

(10) Proiectantul va răspunde la solicitările formulate de achizitor sau de constructor în legătură cu punerea în executare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

(11) Proiectantul va participa pe șantier la verificările de calitate a lucrărilor, la fazele determinante dacă este cazul și la verificarea principalelor materiale puse în operă pe șantier.

(12) Proiectantul, după analiza la fața locului a condițiilor de amplasament, va putea face și alte propuneri de realizare a obiectivului de investiție, care vor putea deveni definitive doar în condițiile în care sunt acceptate de achizitor.

(13) Proiectantul va elabora Note de șantier cu privire la orice situație deosebită intervenită pe parcursul derularii lucrărilor, va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuție din vina proiectantului, precum și urmărirea pe șantier a soluțiilor adoptate, va participa la recepția lucrărilor (la terminare și finală) conform HGR 273/1994.

9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract şi cu respectarea Proiectului tehnic pe care îl va întocmi, așadar, va respecta proiectele și detaliile de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor achizitorului. Va supune la recepție numai construcțiile care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției.

(2) Executantul va aduce la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții.

(3) Executantul are obligaţia de a verifica amplasamentul înainte de începerea lucrărilor și va pune la dispoziţia achizitorului în termen de 3 zile de la obținerea autorizației de construire, graficul de execuţie al lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura specialiştii solicitaţi sau necesari conform prevederilor legale, atât pentru servicii de proiectare cât și pentru execuția lucrării, forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. Remedierea defectelor calitative apărute din vina executantului, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție se va acoperi de către acesta, pe propria cheltuială.

(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. La terminarea lucrarilor executate se va preda cartea tehnica a constructiei completata conform legii.

9.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

- de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.6 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data obținerii autorizației de construire până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

9.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor, sau

- căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.8 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil căile de acces spre lucrare.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri pe domeniul public ca urmare a circulaţiei şi transportului cu materiale, utilaje, echipamente etc, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul sau de a remedia stricăciunile produse, pe cheltuiala sa.

(3) Executantul va suporta şi va asigura costul permisului de liberă circulaţie pentru autovehiculele de peste 3,5 tone care transportă materialele la punctul de lucru situat în zona cu restricţie de circulaţie.

9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

- de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. La terminarea execuției lucrărilor va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor inițială.

9.10 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 36 de luni de la terminarea lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

9.11  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului autorizat sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.12 În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, autoritatea contractantă va emite document constatator negativ.

10. Obligaţiile achizitorului

10.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor pe baza documentației tehnice întocmite de executant.

10.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, făra plată, dacă nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

- Studiu de fezabilitate;

- amplasamentele lucrărilor;

10.3 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor și cauze de încetare a contractului

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuseşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din plata neefectuată, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03 %  pe zi de întârziere calculata la valoarea fara TVA a obligatiei neandeplinite.

11.2 - În cazul în care achizitorul din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile în termen de 60 de zile de la inregistrarea acestora la registratura autoritatii contractante, executantul are dreptul de a solicita plata unei dobanzi penalizatoare de 0,03 % pe zi de întârziere, aplicata la valoarea fara TVA a platii neefectuate, dar nu mai mult decat valoarea fara TVA a platii neefectuate. Dobanda penalizatoare curge dupa expirarea termenului de 60 zile.

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese în limita prejudiciului creat.

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.									            11.5 - (1) În cazul nerespectării în mod repetat (3 repetari) de către executant a obligaţiilor ce-i revin din prezentul contract, beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral contractul de lucrări, fără plata de daune-interese sau penalizări către achizitor.

(2) Rezilierea contractului se va face printr-o notificare scrisă adresată executantului.

11.6 - Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate a acestuia în următoarele situații:

- contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- dacă contractantul încalcă grav obligaţiile care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi această încălcare a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea acestuia fără TVA, 66.974,01 lei, pentru perioada de prestare a serviciilor , execuție a lucrărilor si perioada de garantie. Garanţia se constituie în lei.

Garanţia de bună execuţie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate de asigurări în termen de 5 zile de la primirea unui exemplar original a prezentului contract/ prin reţineri din facturile prezentate spre plată achizitorului.  În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din preţul contractului, respectiv suma de 6.697,40 lei. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri successive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului se vor dispune plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Tezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie, autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul  nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

  - – (1) Achizitorul se obligă sa restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

- pentru proiectare în termen de 14 zile de la data încheierii procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, dar nu mai tarziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentatii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză, iar valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se restituie în termen de 14 zile de la expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză.;

- pentru execuția lucrărilor: 70 % din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat, până la acea dată, pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim și restul de 30 % din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală.

(2) În situația în care garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare, executantul se obligă să constituie/încheie instrumentul de garantare după cum urmează:

- pentru valoarea de 66.974,01 lei reprezentând toată garanția de bună execuție (100%) cu valabilitate pe toată durata contractului;

- pentru valoarea de 20.092,20 lei reprezentând 30% din garanția de bună execuție constituită inițial, valabilitatea poliței va fi până la expirarea perioadei de garanție acordată lucrărilor.

12.3. Instrumentul de garantare care face dovada constituirii garanţiei de bună execuţie trebuie să respecte cerințele prevăzute de HG 395/2016 și devin anexă la prezentul contract.

12.4 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Începerea, execuţia și finalizarea lucrărilor

13.1 - (1) Proiectantul se obligă să presteze serviciile de proiectare în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului de incepere (proiectantul va trebui sa predea în cel mult de 60 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere documentaţia necesară obţinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism -2 exemplare per aviz, pe suport hârtie/ electronic, conform cerinței avizatorilor). Obținerea avizelor necesare eliberării autorizației de con-struire cade strict în sarcina proiectantului iar plata acestora se va face de către beneficiar. Executantul se obligă să execute lucrările în termen de 3 luni de zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Totodată, proiectantul se obligă să presteze servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului, de la emiterea ordinului de începere a prestării, pe toată perioada de execuție a lucrărilor pana la emiterea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

(2) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la transmiterea ordinului de începere a acestora, după finalizarea proiectului şi obţinerea Autorizaţiei de construire.

13.2 - (1) Executantul va prezenta, în termen de 3 zile de la obținerea autorizației de construire, graficul de execuţie al lucrărilor, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfaşurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevazută în contract. Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea serviciilor/lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la clauza 9.1/9.2, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activitaţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în proiectul tehnic.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părti de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface aceasta parte sau parţi de lucrare, dacă este cazul.

(4)  În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

13.6 - Nu se acceptă prelungirea duratei de execuție a lucrărilor, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

13.7 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

13.8 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

13.9 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

13.10 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

13.11 – Verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții se vor face conform HGR 273/94.

14. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

14.1 - Perioada de garanţie este de 3 ani și curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

14.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activitaţile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

- unui viciu de concepţie; sau

- neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

14.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 14.2, alin. (1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să platească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

15. Modalităti de plată

15.1- Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la registratura autoritatii contractante.

15.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la data înregistrarii acestora, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

15.3 – (1) Plata serviciilor de proiectare se face dupa receptia proiectului tehnic de executie (PTE) si obtinerea avizelor solicitate conform certificat de urbanism(CU).

- (2) Plătile parţiale trebuie să fie făcute conform contractului şi se efectuează conform pct. 15.1, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare  printr-o situaţie de lucrări lunare. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(3) Situaţiile de plată lunare se verifica si se confirmă de către diriginţii de şantier angajaţi ca reprezentaţi ai  achizitorului în termenul stabilit precum si de responsabilul din cadru autoritatii contractante desemnat pentru lucrare.In baza situatiilor de lucrari aprobate, executantul va intocmi factura si o va depune la

registratura autoritatii contractante. Factura pentru serviciile de proiectare se va intocmi dupa indeplinirea cerintelor de la pct . 15.3 (1).

(4) Plătile parţiale se efectuează, conform pct. 15.1, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

(5) Decontarea lunară a cheltuielilor pentru serviciile de asistență din partea proiectantului se face în baza raportului lunar de activitate si pontaj.

15.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor, conform pct. 15.1. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

15.5 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

15.6  Plata se va efectua de la diviziunea bugetară  71.01.01.

15.7Achizitorul are dreptul de a acorda avans în condiţiile prevăzute de HG 264/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Justificarea şi recuperarea avansului se face în condiţiile legii din facturile emise după execuţia lucrărilor.

16. Ajustarea  preţului contractului

16.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract, iar preţul contractului se va putea actualiza în conformitate cu prevederile legislative din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016, art 164 alin. 4 .

16.2. (1) -Prețul contractului se actualizează conform formulei:

Va = C ×

unde:   - Va – valoare ajustată a solicitării de plată;

- C – coeficientul de ajustare;

-  – valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

(2)  Coeficientul de ajustare ”C” calculat conform OG.nr. 15/2021, art. 2, alin. (7):

C =  x P + (1-P)

unde: - P - Ponderea determinată în raport cu obiectul contractului. Obiectivul de investiții se încadrează în categoria  “construcții inginerești noi”, utilizând ponderea 47,21 %.

- ICCMn - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial;

- ICCMiunie2022- indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii iunie.

(3) Formula de ajustare se aplică numai la valoarea materialelor, fără alte cheltuieli directe, indirecte și profit.

(4) Coeficientul de ajustare prevăzut la alin.(2) poate suferi modificări la fiecare situație de plată în funcție de ICCMn comunicat de INS. Fiecare situație de plată depusă va fi însoțită de calculul detaliat al coeficientului de ajustare, indicii de cost la materiale utilizați, valoarea actualizată a cheltuielilor cu materialele, cu evidențierea diferenței de valoare rezultate prin aplicarea Ordonanței de Guvern nr. 15/2021.

17. Asigurari

17.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

17.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

18. Amendamente

18.1 - Cu excepţia clauzei 4, părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19. Subcontractanţi

SC ARHITEKT STUDIO A SRL, cu sediul în Timisoara, str. Dr. Nicolae Paulescu, nr 1, înregistrată la ORC sub nr. J35/3200/1994, CUI RO 6554315, reprezentată prin dna. Dorobantu Carla, în calitate de imputernicit.

Obiectul contractului de subcontractare: intocmire proiectul tehnic de executie

Valoarea contractului: 6%, din valoarea totala a contractului.

19.1 (1) Executantul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractaţii desemnaţi, în concordanţă cu  oferta depusă.

19.2 (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi,dacă sunt cunoscuţi la momentul respectiv.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite, valoarea lucrărilor, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

(3) Executantul are dreptul de a înlocui subcontractanţii sau de a implica noi subcontractanţi pe durata execuţiei contractului, doar cu acordul achizitorului şi dacă activităţile încredinţate acestora au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi.

(4) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente solicitate de achizitor pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit De asemenea, vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere că îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de executant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.

(5) Valoarea aferentă activităţilor de subcontractare va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.

(6) În situaţia în care un subcontractant se retrage sau un acord de subcontractare este denunţat unilateral / reziliat de către una dintre părţi, sau subcontractantul intră în faliment, contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate, sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile aliniatelor (3), (4) şi (5).

19.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator/executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

19.4 Eventualele plăţi directe către subcontractanţii declaraţi vor fi făcute conform prevederilor legale incidente.

20. Cesiunea

20.1 – Nu se acceptă cesionarea obligaților prevăzute în prezentul contract.

21. Forţa majoră

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

23. Modificarea contractului

23.1 Modificarea contractului este posibilă în condiţiile prevăzute de prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, prin încheierea unui act adiţional – daca este cazul.

23.2 Orice modificare a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

24.  Sănătatea și securitatea muncii

24.1 Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea și prevenirea accidentelor pe șantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere și să aibă autoritatea de a emite dispoziții și de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

24.2 Pe parcursul execuției lucrărilor, executantul are obligația de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii și autorității sale.

24.3 Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații, etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin HG. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului.

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

24.4 Executantul va păstra un registru și va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea și facilitățile sociale ale persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate de achizitor.

24.5 Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajați.

24.6 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajaților acestuia.

25.Legislația Muncii și Programul de lucru

25.1 Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătatea, securitatea muncii, asistența socială, emigrarea și repatrierea, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

25.2 Executantul îi va obliga pe angajații săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

25.3 Executantul îl va informa pe achizitor în privința programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână/fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana nominalizată de către achizitor pentru monitorizarea lucrării, să aibă posibilitatea de a planifica și asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

26. Limba care guvernează contractul

26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

27.2 - Comunicările între părti se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, un exemplar pentru executant şi două exemplare pentru achizitor.

| MUNICIPIUL ARAD | EXECUTANT |
| --- | --- |

Călin BIBARȚ					SC HANTIG ELECTRICSERVICE SRL